Na temelju članka 37. točka 4. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136 /12 i 15/15 ) i članka 44. Statuta općine Privlaka, (Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09, 14/11. i 10/13.) Općinski načelnik Općine Privlaka dana 15. studenog 2017.g. dostavlja Općinskom vijeću Općine Privlaka

**PRJEDLOG PROGRAMA**

**gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu**

**OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2018. godinu:

- nerazvrstane ceste

- elektrifikacija

- vodovod i odvodnja

- izrada projektne dokumentacije

- priprema i planiranje

- otkup zemljišta

- nabavka opreme za komunalnu infrastrukturu

Programom iz stavka 1. Ovog članka utvrđuje se:

a) Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, sa naznakom izvora financiranja;

b) Opis i opseg poslova za gradnju sa procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima.

**Članak 2.**

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa, sa naznakom financiranja:

 KONTO PREDVIDIVI IZVORI SREDSTAVA PLAN

 61341 Porez na promet nekretnina 1.956.750,00

63321 Kapitalne pomoći EU fondova 800.000,00

63322 Kapitalne pomoći iz županij. proračuna 100.000,00

65311 Komunalni doprinos 2.200.000,00

65321 Komunalna naknada 200.000,00

92211 Višak prihoda poslovanja iz 2017. 2.311.250,00

 **SVEUKUPNO POTREBNA SREDSTVA 7.568.000,00 kn**

**I. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA**

**Članak 3.**

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta:

a. Asfaltiranje ulice Put mula Mletak

b. Asfaltiranje ulice Petra Hektorovića

c. Asfaltiranje Puta Skoblara

d. Asfaltiranje ulice Put vrila

e. Asfaltiranje ulice Put mulića -Punta

f. Asfaltiranje ulice Sabunike II – (2 odvojka)

g. Asfaltiranje ulice Sabunike VI

h. Asfaltiranje ulice Matije Gupca

i. Asfaltiranje ulice Put popove murve

j. Asfaltiranje Boćarske ulice

**Sveukupna potrebna sredstva 1.000.000,00 kn**

**II. ELEKTRIFIKACIJA**

**Članak 4.**

**a) Javna rasvjeta**

- Stari virski put -17 rasvjetnih stupova

- Mletak – 12 rasvjetnih stupova

 (1. od Draganove kuće do Buvića

 2. od Mletka do Škrapavca)

- Begonjići (od Mile do Drage Begonja) 6 rasvjetnih stupova

- Glavanci – 15 rasvjetnih stupova

- Livadice Ulica Sv. Ivana

- Put Popove murve - 3 rasvjetna stupa

- Ulica petra Zoranića – 3 rasvjetna stupa

- Ulica Mtije Gupca – 7 rasvjetnih stupova

**Sveukupna potrebna sredstva 300.000,00 kn**

**III. ODVODNJA OTPADNIH VODA I IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE**

**Članak 5.**

**a) Sustav odvodnje otpadnih voda -kanalizacija**

- Izgradnja dijela mreže sustava odvodnje otpadnih voda

**Ukupna potrebna sredstva 3.500.000,00 kn**

**IV. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**

**Članak 6.**

 Sukladno Programu mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru Općine Privlaka nužno je izraditi Urbanističke planovei dokumente prostornog uređenja, Idejne projekte, te Elaborate granica pomorskog dobra.

**Ukupna potrebna sredstva 400.000,00 kn**

**V. PRIPREMA I PLANIRANJE**

**Članak 7.**

- Geodetsko katastarske usluge Ukupna potrebna sredstva 80.000,00 kn

- Dokumenti pripreme, planiranja i razvoja Ukupna potrebna sredstva 50.000,00 kn

**Sveukupna potrebna sredstva 130.000,00 kn**

**VI. GRADNJA OSTALIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Članak 8.**

- Poslovna zona Sabunike Ukupna potrebna sredstva 100.000,00 kn

- Reciklažno dvorište Ukupna potrebna sredstva 100.000,00 kn

- Dječji vrtić Ukupna potrebna sredstva 1.000.000,00 kn

- CGO Biljane Donje - sufinanciranje Ukupna potrebna sredstva 280.000,00 kn

- Športski centar sabunike Ukupno potrebna sredstva 600.000,00kn

**Sveukupna potrebna sredstva 2.080.000,00 kn**

**VII. OTKUP ZEMLJIŠTA**

**Članak 9.**

Sukladno razvoju mjesta potreban je interventan otkup zemljišta kako bi se izgradila parkirališta i tržnica, putovi, odnosno objekti druge namjene koji bi bili u funkciji komunalne infrastrukture.

**Sveukupna potrebna sredstva 100.000,00 kn**

**VIII. NABAVKA OPREME**

**Članak 10.**

- Sukladno razvoju turizma na području Općine potrebno je postaviti vertikalnu i horizontalnu (Smeđu turističku i bijelu) signalizaciju na za to predviđene lokacije. Na signalizaciji se nalazi prostor za oglašavanje poslovnih subjekata sukladno odluci o komunalnom redu i odluci o reklamiranju na području Općine.

Ukupna potrebna sredstva 15.000,00 kn

- Nabava štandova za davanje u najam javnih površina

Ukupna potrebna sredstva 18.000,00 kn

- Nabava ostale opreme za uređenje, opremanje i održavanje

Ukupna potrebna sredstva 20.000,00 kn

- Nabava sportske opreme

Ukupna potrebna sredstva 5.000,00 kn

**Sveukupna potrebna sredstva 58.000,00 kn**

**IX. ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 11.**

Ovaj program gradnje komunalne infrastrukture Općine Privlaka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Zadarske županije», a primjenjivat će se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 363-01/17-01/03

URBROJ: 2198/28-02-17-1

Privlaka, 14. studeni 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PRIVLAKA

Gašpar Begonja, dipl. ing.