- REPUBLIKA HRVATSKA

- ZADARSKA ŽUPANIJA

- OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II    46, 23233 PRIVLAKA

KLASA: 400-05/20-01/02

URBROJ: 2198/28-02-20-3

Privlaka, 21. svibnja 2020. godine

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine “ broj  87/08. , 136/12 i 15/15 ), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine “ broj  24/13 i 102/17) i članka 46. Statuta općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18.) Općinski načelnik Općine Privlaka podnosi Općinskom vijeću Općine Privlaka prijedlog

OBRAZLOŽENJA

IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

OPĆINE PRIVLAKA ZA 2019.GODINU

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvršenje Plana razvojnih programa Općine Privlaka za 2019. godinu. Plan razvojnih programa za 2019. godinu je donesen je na 17. (sedamnaestoj) sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine, I. (prve) izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu donesene su na 21. (dvadesetprvoj) sjednici održanoj dana 27. svibnja 2019. godine i II. (druge) izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu donesene su na na 25. (dvadesetprvoj) sjednici održanoj dana 30. listopada 2019. Godine.

Članak 2.

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019. godinu dan je u tablearnom prikazu.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PRIVLAKA

Gašpar  Begonja, dipl. ing.

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2019.G.

| Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja, unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Općine, održivo korištenje općinske imovine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritet: 1.1. razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava Općine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost/ projekt |  | Naziv aktivnosti/ projekta | Plan za 2019. godinu |  | Prve izmjene i dopune pror. za 2019. | Druge izmjene i dopune pror. za 2019. | Izvršenje 2019. |  | Pokazatelji rezultata |  | Ciljana vijed 2019. |  | Ciljana vrijed. 2020. | Ciljana Vrijed. 2021. | razdjel |  |  |
| K3010-02 |  | Izgradnja cesta | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Broj izgrađenih cesta |  | 0 |  | 0 | 0 | 003 |  |  |
| K3002-13 |  | Nabava nefinancijske imovine (uredska oprema, namještaj, ostala oprema) | 53.000,00 |  | 133.000,00 | 115.000,00 | 62.921,43 |  | Potreba za opremom objekata u vlasništvu Općine – Opremljenost objekata opremom |  | DA |  | DA | DA | 003 |  |  |
| K3010-06 |  | Izgradnja javne rasvjete | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Broj izgrađ. rasvjet. mjesta |  | 20 |  | 25 | 25 | 003 |  |  |
| K3010-12 |  | Izgradnja komunalnih građevina | 3.500.000,00 |  | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.233.443,98 |  | Broj građevina |  | 1 |  | 1 | 1 | 003 |  |  |
| K3006,01,02 |  | Priprema zemljišta,projekti i izrada prostorno-planskih dokumenata | 1.717.500,00 |  | 2.145.000,00 | 2.258.200,00 | 1.702.937,50 |  | Provođenje projekata u % |  | 60 |  |  |  | 003 |  |  |
| A3007-01-15 |  | Održavanje komunal. Infrastrukture | 10.545.816,00 |  | 11.283.816,00 | 12.067.816,00 | 8.356.833,59 |  | Potreba za održavanjem kom.infrastr. |  | DA |  | DA | DA | 003 |  |  |
| K3010-09,10 |  | Ostali infrastruk. Objekti za razvoj i oprema | 2.145.000,00 |  | 955.000,00 | 955.000,00 | 160.110,05 |  | Broj objekata |  | 3 |  | 2 | 2 | 003 |  |  |
| Prioritet: 1.2. Zaštita okoliša i imovine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3004-01 |  | Protupožarna zaštita |  | 300.000,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | Broj intervencija, zaposleni |  |  |  |  |  |  |  | 003 |  |
| A3004-02 |  | Civilna Zaštita, GSS |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.841,49 | Broj intervencija |  |  |  |  |  |  |  | 003 |  |
| Cilj 2.: povećanje gospodarske konkurentnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritet 21.1: Unapređenje poduzetničkog okruženja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3005-01,02 |  | Subvencije poljoprivred. |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | Broj poljopr. |  |  |  |  |  |  |  | 003 |  |
| A1001-01 |  | Financiranje promidžbenih aktivnosti |  | 117.000,00 | 117.000,00 | 142.000,00 | 71.394,53 | Novčana sredstva |  |  |  |  |  |  |  | 001 |  |
| A1001-06 |  | Organizacija manifestacija u surad. sa TZ Općine |  | 250.000,00 | 270.000,00 | 182.000,00 | 181.230,97 | Broj manifestacija |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 001 |  |
| Cilj: 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritet: 3.1. Razvoj društvene infrastrukture i usluga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3002-06 | Donacije udrugama vezanih uz zdrav. zaštitu |  |  | 10.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 9.823,50 | Broj zdrav. ustanove s ciljem zaštite zdravlja |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 003 |  |
| A3004-03 | Donacije udrugama vezanim uz Crveni križ |  |  | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | Korisnici usluga |  |  |  |  |  |  |  | 003 |  |
| A3016-03 | Zaštita materinstva i djece |  |  | 150.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 143.000,00 | Broj zahtjeva za isplatu |  | 24 |  | 20 |  | 24 |  | 003 |  |
| A3016-01 | Drugi oblici pomoći obiteljima |  |  | 135.000,00 | 135.000,00 | 205.000,00 | 163.768,88 | Broj korisnika |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 003 |  |
| Prioritet: 3.2. Razvoj sporta i sportske infrastrukture, kulturnih programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3012-01do06 | Razvoj sporta i financiranje sportskih klubova u Općini Privlaka |  |  | 445.000,00 | 430.000,00 | 535.000,00 | 523.685,00 | Broj udruga za financiranje |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 003 |  |
| A3011-01,02 | Razvoj kulture i financiranje udruga u kulturi |  |  | 90.000,00 | 90.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Broj udruga i aktivnosti koje se finan. iz proračuna |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 003 |  |
| Prioritet: 3.3. Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga na svim razinama obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4001-01do04 A4003-01 | Financiranje vrtića |  |  | 563.300,00 | 571.700,00 | 563.300,00 | 554.586,61 | Vrtić čiji je osnivač općina |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 004 |  |
| A3016-01 | Sufinanciranje školskih udžbenika |  |  | 40.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 79.068,88 | Broj zahtjeva |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 003 |  |
| A3016-02 | Financiranje učeničkih pokaza |  |  | 40.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 30.252,00 | Broj djece |  | 62 |  | 64 |  | 62 |  | 003 |  |
| A3016-05 | Stipendije studentima |  |  | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 141.740,00 | Broj dodijeljenih stipendija |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 003 |  |
| A3015-01 | Osnovno obrazovanje |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | O.Š. Privlaka |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 003 |  |
| Prioritet: 3.4. zaštita i očuvanje prirode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3008-01,02,03 | Financiranje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša |  |  | 135.000,00 | 130.000,00 | 175.000,00 | 151.071,85 | Financiranje iz proračuna Općine |  |  |  |  |  |  |  | 003 |  |
| K3010-09 | Projekt zaštite okoliša |  |  | 910.000,00 | 500.000,00 | 910.000,00 | 160.110,05 | Plan gospodarenja otpadom, reciklažno dvorište |  |  |  |  |  |  |  | 003 |  |
| Cilj 4: Povećanje efikasnosti i upravljanja razvojem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritet: 4.1. Povećanje kompentencije i unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3002-13 | Projekt ulaganja u računalne programe |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | Posjedovanjpotrebnih programa za rad – Opremljenost objekata programima |  | DA |  | DA |  | DA |  | 003 |  |
| A3002-13 | Nabavka računala i računalne opreme |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 126,18 | Posjedovanje računala za rad – Opremljenost objekata računalnom opremom |  | DA |  | DA |  | DA |  | 003 |  |
| A3002-13 | Nabavka komunikacijskih uređaja |  |  | 3.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 80,00 | Br. Komun. uređaja |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 003 |  |
| Prioritet: 4.2. Učinkovito upravljanje općinskim prostorom i općinskom imovinom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3002-04 | Redovno održavanje poslovnih prostora |  |  | 55.000,00 | 45.000,00 | 55.000,00 | 31.497,87 | Održav. imovine, ostali poslovi vezani uz rad |  | DA |  | DA |  | DA |  | 003 |  |