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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
[image: privlaka grb]  OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II    46, 23233 PRIVLAKA

KLASA: 363-02/19-01/03
URBROJ: 2198/28-01-20-6

Privlaka,  03. studenog  2020. godine

Na temelju članka 67. St. 1. Zakona komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18, 110/18)  i  članka 30. Statuta Općine Privlaka  („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj  05/18), Općinsko vijeće Općine Privlaka  na 32. (tridesetdrugoj) sjednici održanoj dana 03. studenog  2020. godine    d o n o s i


DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

           gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu


Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2020. godinu: 

· Odvodnja otpadnih voda i izgradnja vodovodne mreže
· Izrada projektne dokumentacije 
· Priprema i planiranje 
· Otkup zemljišta 
· Nabavka opreme za komunalnu infrastrukturu 
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se: 
a) Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, sa naznakom izvora financiranja; 
b) Opis i opseg poslova za gradnju sa procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima. 


Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva: 
	
	Prihod od poreza i prireza na dohodak                                                         1.032.950,00 kn
   Prihod od porez na promet nekretnina					   558.000,00 kn
	Prihodi od komunalnog doprinos						1.030.000,00 kn
Prihod od prodaje mater. imovine						   300.000,00 kn
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU                                                     300.000,00 kn
Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine				2.896.250,00 kn
Ostali prihodi									     50.000,00 kn
UKUPNO POTREBNA SREDSTVA:                                                        6.167.200,00 kn
	






Članak 3.

	Izgradnja komunalne infrastrukture u 2020. godini iz članka 1. Ove odluke odnosi se na:




I. ODVODNJA OTPADNIH VODA I IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE

· Izgradnja dijela mreže sustava odvodnje otpadnih voda											
Ukupno potrebna sredstva: 3.500.000,00 kn


II. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJA

· Dokumenti prostornog uređenja                                                               35.000,00 kn
· Izrada projekata								 250.000,00 kn
· Izmjera građ. objekata od strane Geod. Zavoda Rijeka       		   30.000,00 kn
· Glavni projekt rekonst. NC na Put kandelica                                          122.500,00 kn
· Glavni projekt SRC Sabunike						   82.500,00 kn
· Glavni projekt lučice Loznica						 150.000,00 kn
· Projekt unaprjeđenje proizvodnje grožđa i vina                                     37.500,00 kn
· Projekt regulacije prometa                                                                    130.000,00 kn
· Idejni projekt Plaža Batalaža                                                                150.000,00 kn
· Projekt upravne zgrada i skladišta OKD Artić                                       88.500,00 kn
· Glavni projekt Modernizacije javne rasvjete 				    50.000,00 kn
· Izvedbeni projekt Dječjeg vrtića                                                              87.500,00 kn

                                                                              Ukupno potrebna sredstva: 1.213.500,00 kn

						    
III. PRIPREMA I PLANIRANJE

· Geodetsko katastarske usluge						  80.000,00 kn
· Dokumenti pripreme, planiranja i razvoja					  50.000,00 kn

                                                                                   Ukupno potrebna sredstva: 130.000,00 kn


IV. OTKUP ZEMLJIŠTA

· Otkup građevinskog zemljišta						100.000,00 kn
· Otkup poljoprivrednog zemljišta                                                             200.000,00 kn

					          Ukupno potrebna sredstva: 300.000,00 kn








V. GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

· Sportski centar Šumica Sabunike 						402.500,00 kn
· Spomenik „Sabunjar“                                                                               290.000,00 kn
· Izgradnja Dječjeg vrtića - općina                                                               117.000,00 kn
· Upravna zgrada i skladište OKD Artić                                                        60.000,00 kn
 
                                                                               Ukupno potrebna sredstva: 869.500,00 kn

VI. NABAVKA OPREME

· Ostala oprema za održavanje i zaštitu 					    10.000,00 kn
· Sportska oprema								    10.000,00 kn
· Oprema za uređenje plaža							    62.500,00 kn
· Oprema za uređenje dječjih igrališta						    71.700,00 kn

Ukupno potrebna sredstva:  154.200,00 kn


Članak 4.

Druge izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Privlaka za 2020. godinu stupaju na snagu danom objave u Službenom glasniku Zadarske županije.



OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIVLAKA
				              		        P r e d s j e d n i k :
					                		 Nikica Begonja
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