Na temelju članka 37. točka 4. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136 /12 i 15/15 )  i članka 44. Statuta općine Privlaka, (Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09, 14/11. i 10/13.) Općinski načelnik Općine  Privlaka  dana  15.  studenog 2017.g. dostavlja  Općinskom vijeću  Općine Privlaka

PRJEDLOG PROGRAMA

gradnje komunalne infrastrukture  za 2018. godinu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2018. godinu:

- nerazvrstane ceste

- elektrifikacija

- vodovod i odvodnja

- izrada projektne dokumentacije

- priprema i planiranje

- otkup zemljišta

- nabavka opreme za komunalnu infrastrukturu

Programom iz stavka 1. Ovog članka utvrđuje se:

a) Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, sa naznakom izvora financiranja;

b) Opis i opseg poslova za gradnju sa procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa, sa naznakom financiranja:

KONTO 	PREDVIDIVI IZVORI SREDSTAVA 	PLAN

61341	Porez na promet nekretnina   	                     1.956.750,00

63321	Kapitalne pomoći EU fondova                             800.000,00

63322	Kapitalne pomoći iz županij. proračuna               100.000,00

65311 	Komunalni doprinos                                          2.200.000,00

65321	Komunalna naknada                                             200.000,00

92211 	Višak prihoda poslovanja iz 2017.                    2.311.250,00

SVEUKUPNO POTREBNA SREDSTVA                       7.568.000,00 kn

I. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta:

a. Asfaltiranje ulice Put mula Mletak

b. Asfaltiranje ulice Petra Hektorovića

c. Asfaltiranje Puta Skoblara

d. Asfaltiranje ulice Put vrila

e. Asfaltiranje ulice Put mulića -Punta

f. Asfaltiranje ulice Sabunike II – (2 odvojka)

g. Asfaltiranje ulice Sabunike VI

h. Asfaltiranje ulice Matije Gupca

i. Asfaltiranje ulice Put popove murve

j. Asfaltiranje Boćarske ulice

Sveukupna potrebna sredstva 1.000.000,00 kn

II. ELEKTRIFIKACIJA

Članak 4.

a) Javna rasvjeta

- Stari virski put -17 rasvjetnih stupova

- Mletak – 12 rasvjetnih stupova

(1. od Draganove kuće do Buvića

2. od Mletka do Škrapavca)

- Begonjići (od Mile do Drage Begonja) 6 rasvjetnih stupova

- Glavanci – 15 rasvjetnih stupova

- Livadice Ulica Sv. Ivana

- Put Popove murve - 3 rasvjetna stupa

- Ulica petra Zoranića – 3 rasvjetna stupa

- Ulica Mtije Gupca – 7 rasvjetnih stupova

Sveukupna potrebna sredstva 300.000,00 kn

III. ODVODNJA OTPADNIH VODA I IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE

Članak 5.

a) Sustav odvodnje otpadnih voda -kanalizacija

- Izgradnja dijela mreže sustava odvodnje otpadnih voda

Ukupna potrebna sredstva 3.500.000,00 kn

IV. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Članak 6.

Sukladno Programu mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru Općine Privlaka nužno je izraditi Urbanističke planovei dokumente prostornog  uređenja, Idejne projekte, te Elaborate granica pomorskog dobra.

Ukupna potrebna sredstva 400.000,00 kn

V. PRIPREMA I PLANIRANJE

Članak 7.

- Geodetsko katastarske usluge 	           Ukupna potrebna sredstva  80.000,00 kn

- Dokumenti pripreme, planiranja i razvoja   Ukupna potrebna sredstva 50.000,00 kn

Sveukupna potrebna sredstva 130.000,00 kn

VI. GRADNJA OSTALIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 8.

- Poslovna zona Sabunike		Ukupna potrebna sredstva 100.000,00 kn

- Reciklažno dvorište 				Ukupna potrebna sredstva 100.000,00 kn

- Dječji vrtić 				         Ukupna potrebna sredstva 1.000.000,00 kn

- CGO Biljane Donje - sufinanciranje              Ukupna potrebna sredstva 280.000,00 kn

-  Športski centar  sabunike 			  Ukupno potrebna sredstva 600.000,00kn

Sveukupna potrebna sredstva 2.080.000,00 kn

VII. OTKUP ZEMLJIŠTA

Članak 9.

Sukladno razvoju mjesta potreban je interventan otkup zemljišta kako bi se izgradila parkirališta i tržnica, putovi, odnosno objekti druge namjene koji bi bili u funkciji komunalne infrastrukture.

Sveukupna potrebna sredstva 100.000,00 kn

VIII. NABAVKA OPREME

Članak 10.

- Sukladno razvoju turizma na području Općine potrebno je postaviti vertikalnu i horizontalnu (Smeđu turističku i bijelu) signalizaciju na za to predviđene lokacije. Na signalizaciji se nalazi prostor za oglašavanje poslovnih subjekata sukladno odluci o komunalnom redu i odluci o reklamiranju na području Općine.

Ukupna potrebna sredstva 15.000,00 kn

- Nabava štandova za davanje u najam javnih površina

Ukupna potrebna sredstva 18.000,00 kn

- Nabava ostale opreme za uređenje, opremanje i održavanje

Ukupna potrebna sredstva 20.000,00 kn

- Nabava sportske opreme

Ukupna potrebna sredstva 5.000,00 kn

Sveukupna potrebna sredstva 58.000,00 kn

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj program gradnje komunalne infrastrukture Općine Privlaka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Zadarske županije», a primjenjivat će se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 363-01/17-01/03

URBROJ: 2198/28-02-17-1

Privlaka, 14. studeni 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PRIVLAKA

Gašpar Begonja, dipl. ing.