# REPUBLIKA HRVATSKA

# ZADARSKA ŽUPANIJA

# OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II    46, 23233 PRIVLAKA

KLASA: 363-02/18-01/03

URBROJ: 2198/28-01-19-5

Privlaka, 24. listopada 2019. godine

Na temelju članka 37. točka 4. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136 /12 i 15/15 )  i članka 46. Statuta općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09, 14/11, 10/13 i 05/18) Općinski načelnik Općine Privlaka  dana  24. listopada 2019. godine dostavlja Općinskom vijeću Općine Privlaka prijedlog

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2019. godinu:

- Odvodnja otpadnih voda i izgradnja vodovodne mreže

- Izrada projektne dokumentacije

- Priprema i planiranje

- Otkup zemljišta

- Gradnja objekata komunalne infrastrukture

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

a) Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, sa naznakom izvora financiranja;

b) Opis i opseg poslova za gradnju sa procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima.

Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa u Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu predviđaju se sljedeća sredstva:

Prihod od porez na promet nekretnina				  1.000.000,00 kn

Prihodi komunalne naknade						     100.000,00 kn

Prihod od zakupa poslovnih objekata	                                          53.000,00 kn

Boravišna pristojba                                                                                300.000,00 kn

Ostali prihodi								     550.000,00 kn

Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine		 	  5.015.200,00 kn

Ukupno potrebna sredstava:  6.818.200,00 kn

Članak 3.

I. ODVODNJA OTPADNIH VODA I IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE

- Izgradnja dijela mreže sustava odvodnje otpadnih voda

Ukupno potrebna sredstva: 3.500.000,00 kn

Sukladno Izmjenama programa mjera za unapređenje stanja u prostoru nužno je izraditi dokumente prostornog uređenja, Idejne i glavne projekte, te Izmjeru građevinskih objekata.

II. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJA

- Dokumenti prostornog uređenja						170.000,00 kn

- Izrada projekata								200.000,00 kn

- Izmjera građ. objekata od strane Geod. Zavoda Rijeka       		300.000,00 kn

- Glavni projekt Dječji vrtić						220.000,00 kn

- Glavni projekt SRC Sabunike						210.700,00 kn

- Idejni projekt NC Put gornjih Begonjića					    5.000,00 kn

- Projekt sanacije obalnog pojasa – element. nepogoda			200.000,00 kn

- Idejni projekt lučice Loznica						350.000,00 kn

- Idejni projekt parkirališta kod Crkve BDM				  20.000,00 kn

- Projekt sanacije potpornog zida u Centru                                                 50.000,00 kn

- Projekt unapređenje proizvodnje grožđa i vina				   37.500,00 kn

- Projekt regulacije prometa						 200.000,00 kn

Ukupno potrebna sredstva: 1.963.200,00 kn

III. PRIPREMA I PLANIRANJE

- Geodetsko katastarske usluge						100.000,00 kn

- Dokumenti pripreme, planiranja i razvoja					  45.000,00 kn

Ukupno potrebna sredstva: 145.000,00 kn

IV. OTKUP ZEMLJIŠTA

- Otkup građevinskog zemljišta						300.000,00 kn

Ukupno potrebna sredstva: 300.000,00 kn

V. GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- Reciklažno dvorište								 250.000,00 kn

- Sportski centar Šumica Sabunike – Općina   				 200.000,00 kn

- Športski centar Šumica Sabunike – APPRRR                                              300.000,00 kn

- Spomenik Sabunjar							   	 160.000,00 kn

Ukupno potrebna sredstva: 910.000,00 kn

Članak 4.

Ove Druge izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u“Službenom glasniku Zadarske županije”.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE  PRIVLAKA

Gašpar Begonja dipl. ing.